抚顺县土地整治规划

（2016-2020年）

抚顺县人民政府

二〇一八年五月

目  录

第一章  总 则	2

第一节  规划目的	2

第二节  任务	3

第三节  依据	3

第四节  规划范围	5

第五节  规划期限	5

第二章 规划背景	6

第一节 区域概况	6

第二节 土地利用现状	7

第三节 土地整治工作实施情况评价	9

第四节 土地整治面临的形势	11

第三章 土地整治潜力	14

第一节 农用地整治潜力	14

第二节 农村建设用地整治潜力	18

第三节 土地复垦潜力	22

第四节 宜耕后备土地资源开发潜力	25

第四章 规划原则与目标	29

第一节 土地整治的原则	29

第二节 规划目标	30

第三节 主要任务	31

第五章 土地整治任务安排	33

第六章  土地整治项目安排	40

第七章  投资分析和效益评价	42

第一节 投资估算	42

第二节 资金筹措	42

第三节 资金平衡分析	43

第四节 规划效益评价	44

第八章  实施规划的保障措施	47

第一节 健全规划实施的政策体系	47

第二节 完善规划实施的激励措施	48

第三节 提高规划实施的管理水平	49

第四节 营造规划实施的良好氛围	50

第五节 增强规划实施的科技支撑	51

第六节 探索土地整治新模式	52

前  言

为深入贯彻党中央、国务院的战略部署，省委省政府坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，规范有序推进土地整治，促进“五化”同步发展，全面落实《抚顺市土地整治规划（2016-2020年）》确定的土地整治目标任务，遵循《抚顺县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《〈抚顺县土地利用总体规划（2006-2020年）〉调整方案》，编制《抚顺县土地整治规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）。

《规划》主要确定土地整治的指导思想、基本原则，统筹安排全县各项土地整治活动和高标准农田建设任务，明确土地整治重点区域和重点工程，提出规划实施保障措施。《规划》是全县开展土地整治活动的基本依据和行动指南。

规划范围：抚顺县行政辖区内全部土地。

规划期限：以2015年为基期，2020年为规划目标年。

# 第一章  总  则

## 第一节  规划目的

一、缩小城乡差距，推进城乡统筹发展

土地整治为缩小城乡差距和城乡统筹发展搭建了一个良好的平台。一方面开展土地整治，相关涉农资金投向土地整治工作，可以有效改善农民生活条件，缩小城乡差距；另一方面，可通过落实城乡建设用地增减挂钩政策，为抚顺县经济社会发展提供用地空间。

二、服务“三农”，促进社会主义新农村建设

通过土地整治，加强农田基础设施建设，有效改善农业生产条件，提高农田生产能力；有效改善传统的农用地利用格局，扩大经营规模，促进农业增效和农民增收，实现农村、农业现代化。

三、实现耕地占补平衡

随着经济发展，特别是城镇化、工业化建设步伐的加快，耕地补充任务日益加重。通过实施土地整治，完成耕地占补平衡任务。

四、落实土地利用总体规划中的土地整治目标

土地利用总体规划提出了土地整治的战略和宏观目标，但缺乏具体安排，通过编制土地整治规划可以落实土地利用总体规划中的土地整治任务，确定土地整治的具体目标，明确重点区域及重点项目范围。

五、为有序开展土地整治工作提供依据

目前，各级政府大力推进土地整治工作，各地群众的积极性也很 高，土地整治工作全面开展。但是在土地整治过程中由于缺乏整体安排，出现一系列不确定的问题，迫切需要编制土地整治规划来指导整个工作有序进行。

## 第二节  任务

一、依据《抚顺市土地整治规划（2016-2020年）》和《〈抚顺县土地利用总体规划（2006-2020年）〉调整方案》，科学制定抚顺县土地整治的战略和目标；

二、分析土地整治潜力，合理安排土地整治的规划布局、重点区域、重点项目；

三、综合协调有关部门规划及项目，统筹安排土地整治相关内容，优化田、水、路、林、村等空间布局；

四、制定规划投资与筹资方案及规划实施计划；

五、开展规划实施环境影响、经济效益、社会影响评价；

六、制定规划实施保障措施。

## 第三节  依据

一、国家法律、法规

（一）《中华人民共和国土地管理法》；

（二）《中华人民共和国城乡规划法》；

（三）《中华人民共和国物权法》；

（四）《中华人民共和国农村土地承包法》；

（五）《中华人民共和国环境保护法》；

（六）《辽宁省基本农田保护条例》；

（七）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（八）《土地复垦条例》；

（九）《土地复垦条例实施办法》；

（十）《辽宁省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》；

（十一）《辽宁省基本农田保护办法》。

二、相关政策

（一）《国土资源部关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（国土资发[2015]68号）；

（二）《国土资源部关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》（国土资规[2016]2号）；

（三）《国土资源部关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》（国土资规[2016]8号）；

（四）《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发[2017]4号）；

（五）《关于扎实推进高标准农田建设的意见》（发改农经[2017]331号）；

（六）《国土资源部 财政部关于新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算后加强土地整治工作保障的通知》（国土资函[2017]63号）；

（七）《转发国土资源部关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（辽国土资办发[2015]53号）。

三、相关规划

（一）《辽宁省主体功能区规划》

（二）《辽宁省土地整治规划（2016-2020年）》；

（三）《抚顺市土地整治规划（2016-2020年）》；

（四）《抚顺县国民经济和社会发展第十三个五年规划（2016-2020年）》；

（五）《〈抚顺县土地利用总体规划（2006-2020年）〉调整方案》；

（六）《抚顺县“十三五”城镇化发展专项规划》；

（七）《抚顺县“十三五”环境保护规划》；

（八）《抚顺县“十三五”水利发展规划》；

（九）其他部门相关规划和文件。

## 第四节  规划范围

规划范围包括抚顺县行政辖区范围内的全部土地，区域总面积169736.27公顷，辖8个乡镇。

## 第五节  规划期限

本规划的规划基期年2015年，规划期限为2016-2020年。

# 第二章 规划背景

## 第一节 区域概况

抚顺县地区位于抚顺市的西端。东接新宾满族自治县，南连本溪市溪湖区和本溪满族自治县，西靠沈阳市东陵区、苏家屯区、抚顺市区、顺城区、北邻铁岭县，东北与清原满族自治县接壤。地处东经123°40′至124°27′，北纬41°27′至42°04′之间。

一、自然地理状况

（一）地形地貌

抚顺县处于低山丘陵向平原过渡地带。东部、东南、东北地势高峻，而西部、西南、西北稍平缓。整个地势由东向西缓倾，中部为浑河谷地。境内山峦起伏，森林茂密，河流纵黄。主要河流有浑河及其支流。

（二）水文气候

抚顺县属暖温带大陆性季风气候，春季温和多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽短暂，冬季寒冷而漫长，四季分明，季风特征明显，光资源较稳定，年总辐射量高于抚顺市其他县。年平均无霜期为152天，结冰期为130天。降水量年内分配很不均匀，7月份降雨量最多，1月份降雨量较少，汛期降雨（7—9月）占全年降雨量的61%。

抚顺县境内有河流41条，河道总长度420公里，年径流量为3.96亿立方米；县属中、小型水库19座，总库容0.6亿立方米，辽宁七城市2300万人口的饮用水源地—大伙房水库位于县域东部。

（三）自然资源

抚顺县经济以农业为主，农作物主要有玉米、高梁、水稻、谷子、大豆、花生等。境内森林覆盖面积广阔，有野生中草药材数十种。全县有大、中、小型水库20余座，水域面积辽阔，其中大伙房水库已成为沈阳、抚顺两大城市居民饮用水的重要水源地

本地区有20多种矿藏，其中菱镁矿、石灰石、铁矿石、大理石储量多，开采量大，拥有矿点100多个。工业基础雄厚，有化肥、采、水泥、农机、钢铁、酿造、木材加工、丝绸、造纸、印刷等工业部门。

二、社会经济状况

全县下辖石文镇、后安镇、救兵镇、海浪乡、峡河乡、马圈子乡、上马镇、汤图乡八个乡镇，总面积为1697平方公里。2015年，总人口11.65万人，2015年抚顺县地区生产总产值为88.99亿元，固定资产投资为51.90亿元。

## 第二节 土地利用现状

一、土地利用结构

根据抚顺县2015年土地变更调查，土地总面积为169736.27公顷，其中，农用地面积152560.26公顷，占土地总面积的89.88%；建设用地面积10319.42公顷，占土地总面积的6.08%；其他土地面积6856.59公顷，占土地总面积的4.04%。

一、农用地

耕地24332.25公顷，占土地总面积的14.34%；园地1586.21公顷，占土地总面积的0.93%；林地124683.67公顷，占土地总面积的73.46%；其他农用地1958.13公顷，占土地总面积的1.15%。

二、建设用地

城乡建设用地4956.98公顷，占土地总面积的2.92%，其中，城市用地16.64公顷，建制镇用地149.71公顷，农村居民点用地3378.17公顷，采矿用地1412.46公顷。

交通水利用地5287.77公顷，占土地总面积的3.12%，其中，铁路用地2.03公顷，公路用地799.66公顷，水库水面4377.42公顷，水工建筑用地108.66公顷。

其他建设用地74.67公顷，占土地总面积的0.04%。

三、其他土地

其他土地6856.59公顷，占土地总面积的4.04%，其中，水域2317.33公顷，占土地总面积的1.37%；滩涂沼泽1411.39公顷，占土地总面积的0.83%；自然保留地3127.87公顷，占土地总面积的1.84%。

二、土地利用特点

（一）林地比重大，功能多样。全县2015年林地面积124683.67公顷，占农用地面积的81.73%，占土地总面积的73.46 %，比重较大。丰富的森林资源在发挥涵养水源、保持水土等显著生态功能的同时，林业产业对推动全县经济稳步、健康增长也发挥了重要作用。

（二）水资源丰富，水利设施用地比重较大。全县河流属浑河、太子河水系，有北沙河等8条主要河流，31条主要支流，多年平均径流量为55560万立方米；全县境内有水库30座，其中中型水库3座，主要用于农业灌溉供水，其中大伙房水库成为沈阳、抚顺两大城市居民饮用水的重要水源地。2015年抚顺县水利设施用地为5287.77公顷，占建设用地比重的51.24%，比重较大。

（三）矿产资源丰富，工矿用地比重大。抚顺县矿产资源储量丰富，矿种多样，目前已探明储量的地下矿藏有30种，主要有铁、铜、金、银、铅、锌、菱镁矿、硅石、大理石、建筑石料灰岩、煤、泥灰、矿泉水等。铁矿是抚顺县重要的矿产资源，共探明铁矿地质储量3346.34万吨，矿产资源已成为全县国民经济和社会发展赖以生存的重要保障。2015年，全县工矿用地1412.46公顷，工矿用地占城乡建设用地的比重达28.49%。

（四）旅游资源丰富，风景名胜用地多。抚顺县境内旅游资源丰富，近几年旅游业发展迅速，随着三块石国家森林公园、关山湖国家水利风景区、中华寺景区三个景区的开发，全县已形成了以沈通线（双古线）为主线，以一山“三块石”、一湖“关山湖”、一寺“中华寺”为主体的“三点一线”核心旅游产品和精品旅游线路。风景名胜用地较多，增长速度较快。

## 第三节 土地整治工作实施情况评价

一、取得的成效

2010年以来，土地整治工作按照“目标逐步明确、制度完善、投入基本稳定、队伍逐步健全”的要求，在保护耕地和节约用地，促进新农村建设和城乡统筹发展等发面发挥了重要作用，并取得了显著成效。在一定程度上改善了农业生产条件，实现了农民增收、农业增效，农村发展的目的，有力促进了经济的快速发展。

（一）改善农业生产条件，提高粮食生产能力

2010以来，完成高标准基本农田建设项目共计5708公顷。通过土地整治项目的实施，形成较完善的田间道路系统和农田灌排系统，项目区内农业生产条件得到了根本改善，粮食生产能力得到较大提高。

（二）增加农民收入，带动区域经济发展

通过土地整治项目的实施，促进基本农田建设，提高了耕地生产能力，降低了生产成本，优化了产出结构，增加农民收入。

（三）改善了区域生态环境，促进了区域生态平衡

通过土地整治项目的实施，零乱破碎无序的田块被改为规整的田块，提高了土地集约化利用水平；建成了系统、完善的农田排灌系统，提高了水资源的利用率和灌溉、防洪能力；改善了高低不平、弯弯曲曲的田间路况，建成了便于机械化作业和人行管理的道路网；降低了区内地表坡度，建立了防护林网系统，提高了林木覆盖率，促进了区域生态平衡。

二、存在问题

（一）对建设用地整治力度不够

2010年以来，全县土地整治工作开展过程中，主要围绕着耕地占补平衡，增加耕地数量，改善农业生产条件展开。土地整治工作在统筹城乡发展，提高建设用地节约集约利用水平方面的作用发挥不足，特别是农村建设用地的整治，由于花费资金较大，整治难度也高，目前尚未开展，是抚顺县今后土地整治的重点和难点之一，有待加强和开展。

（二）需进一步加强耕地由单一增加数量到数量、质量并重的转变

2010年以来，通过土地整治工作的开展，对其他草地进行了开发。但与当前全国范围内大规模建设高标准基本农田的形势相比；与近年来国家及相关部门的文件都明确提出大力开展农村土地综合整治，重点加快中低产田改造，提高耕地综合生产力，建设高标准农田，大幅增加高等级耕地的比重的要求相比；与各级政府明确将“大力建设高标准农田”列入提交现代农业装备水平，促进农业发展方式转变的内容之一的标准相比；近年来共累计实施土地整治项目还存在着不同的耕地质量等别不高问题，耕地质量建设的力度仍需进一步加强。

（三）后备耕地资源开发空间缩小，成本增大

随着农用地整治和宜耕未利用地逐年开发，开发条件较好的后备资源皆已开发，农用地整治和耕地开发的成本不断增大。全县土地整治的空间将逐步缩小，整治难度逐年增大。

## 第四节 土地整治面临的形势

一、发展机遇

（一）土地整治已上升为国家战略，成为保发展、保红线、促转变、惠民生的重要助手和基础平台

近年来，由于党和政府高度重视我国“三农”问题，土地整治也越来越体现出其在解决“三农”问题中的重要作用。党的十七届五中全会上通过的《国民经济和社会发展十二五规划》中提出：“加快农村土地整理复垦，大规模建设旱涝保收高标准农田”、“积极稳妥推进农村土地整治”。辽宁省、抚顺市、抚顺县三级政府也分别制定和出台相应的政策规定，成为各级政府保发展、保红线、促转变、惠民生的重要助手和基础平台。

（二）大力开展农村建设用地整治工作已列为抚顺县的重要发展战略

为缓解和有效解决抚顺县新增建设用地指标不足和农业发展耕地减少等瓶颈问题，综合全县分析土地利用现状、土地利用总体规划、城乡规划、产业布局规划等城乡建设用地发展空间和布局的影响和需求，抚顺县政府计划于2019-2020年大力开展农村建设用地整治工作，整合零散村屯，改善农村居民生活条件的同时也破解了经济快速发展中建设用地难的问题。

二、面临的挑战

（一）资金短缺问题，是土地整治需要解决的第一大难题

土地整治特别是建设用地整治需要涉及拆迁、居民安置等一系列工作，需要巨额的资金保障。根据各类土地整治项目的规模及抚顺县近年来已实施的土地整治项目亩均投资额度，结合全县经济和社会发展的实际情况，规划期内，各类土地整治项目共需资金26684.30万元。抚顺县政府财力有限，如完全靠政府投入，资金难以保障。为保障土地整治项目顺利进行，将探讨扩大资金来源渠道，如上级政策资金支持等。

（二）如何保障农民利益，是土地整治工作面临的最大挑战

土地整治作为统筹城乡发展和新农村建设的平台，农民的满意度是取得成效的重要标志。如何保障农民利益，保障土地整治项目实施过程中农民的知情权、参与权和收益权，是土地整治面临的一大挑战。

（三）城镇扩张，为土地整治增加新的难度

抚顺县作为沈阳经济区的特殊位置和作为抚顺市卫星城的地位将成为集物流业、旅游业等新型产业为一体的发展基地。随着抚顺县城镇化进程的加快，意味对土地需求的增加，从进城人口的居住到就业；从城镇基础设施建设到公共服务设施的增加；从新增加人口需要满足到原有居民消费水平的提高，都需要新增建设用地，土地整治面临着保障发展和保护耕地的两难选择。

# 第三章 土地整治潜力

## 第一节 农用地整治潜力

农用地整治潜力包括新增耕地数量潜力、耕地质量潜力，整治对象是现状耕地、农田基础设施用地及零星其他土地。通过对可整治农用地的坡度、田坎系数、零星土地等进行实地调查，结合已实施的土地整治项目，确定全县农用地整治潜力。

农用地整治潜力17354.21公顷，新增耕地数量潜力为154.93公顷，新增耕地率1.05%。

I级潜力区：整治潜力3445.42公顷，新增耕地潜力52.05公顷，占新增耕地潜力的33.60%，主要分布在后安镇佟庄村、傲牛村、南彰党村和李家村；救兵镇山龙村、救兵村、板城村、通什村和马郡村；马圈子乡马圈村；上马镇上马村、洋湖村；峡河乡六家子村、台卜村、大房子村、小林村、眼望村、胜子村。

II级潜力区：整治潜力5764.89公顷，新增耕地潜力45.53公顷，占新增耕地潜力的29.39%，主要分布在海浪乡前楼村、杨木村、果木园子村；后安镇五龙村、前安村、腰卜村、郑家村；救兵镇后腰村、大东村；马圈子乡金斗村；上马镇塔二丈村、姚家村、李家村、苍什村；石文镇大卜村、栗子村、英守村；汤图乡河东村、石棚子村；峡河乡三家子村、峡河村。

III级潜力区：整治潜力769.66公顷，新增耕地潜力11.10公顷，占新增耕地潜力的7.17%，主要分布在后安镇五龙林场、四道村、王家店村、馒首村；马圈子乡太平村、孤家村、草盆村、西川村；上马镇坎木村；石文镇景家村；峡河乡杜家村。

Ⅳ 级潜力区：整治潜力7374.23公顷，新增耕地潜力46.25公顷，占新增耕地潜力的29.85%，主要分布在海浪乡上海浪村、下海浪村、安家村等；后安镇同安村、后安村、腰卜水库；救兵镇小东村、康西村、王木村等；上马镇下马村、台沟村、四家子村、油坊村等；石文镇下三家村、八家子村、养树村、大石村等；汤图乡三块石村、占贝村、庄家村等；峡河乡陡岭村。

表2-1                抚顺县农用地整治潜力分布表

单位：公顷

| 行政乡镇 | 行政村 | 整理规模 | 补充耕地面积 | 潜力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海浪乡 | 上海浪村 | 178.05 | 1.46 | Ⅳ |
|  | 下海浪村 | 257.56 | 1.07 | Ⅳ |
|  | 前楼村 | 241.23 | 1.99 | Ⅱ |
|  | 安家村 | 179.18 | 0.63 | Ⅳ |
|  | 房申村 | 236.54 | 1.28 | Ⅳ |
|  | 杨木村 | 296.03 | 1.68 | Ⅱ |
|  | 松树村 | 245.29 | 1.47 | Ⅳ |
|  | 果木园子村 | 235.77 | 1.55 | Ⅱ |
|  | 西台沟村 | 187.41 | 1.06 | Ⅳ |
|  | 转山村 | 214.83 | 0.93 | Ⅳ |
|  | 邹家东沟村 | 180.74 | 0.77 | Ⅳ |
|  | 小计 | 2452.63 | 13.88 | — |
| 后安镇 | 五龙村 | 199.22 | 1.77 | Ⅱ |
|  | 五龙林场 | 2.44 | 0.06 | Ⅲ |
|  | 佟庄村 | 185.86 | 2.03 | Ⅰ |
|  | 傲牛村 | 186.31 | 3.95 | Ⅰ |
|  | 前安村 | 248.50 | 1.72 | Ⅱ |
|  | 南彰党村 | 238.22 | 2.97 | Ⅰ |
|  | 同安村 | 182.00 | 1.21 | Ⅳ |
|  | 后安村 | 139.00 | 1.33 | Ⅳ |
|  | 四道村 | 36.49 | 0.59 | Ⅲ |
| 后安镇 | 李家村 | 57.94 | 1.68 | Ⅰ |
|  | 王家店村 | 35.80 | 1.08 | Ⅲ |
|  | 腰卜村 | 244.26 | 2.43 | Ⅱ |
|  | 腰卜水库 | 15.90 | 0.12 | Ⅳ |
|  | 郑家村 | 300.00 | 2.50 | Ⅱ |
|  | 馒首村 | 82.40 | 1.06 | Ⅲ |
|  | 小计 | 2154.34 | 24.50 | — |
| 救兵镇 | 五牛村 | 137.20 | 1.96 | Ⅰ |
|  | 后腰村 | 183.01 | 1.82 | Ⅱ |
|  | 大东村 | 323.44 | 2.09 | Ⅱ |
|  | 小东村 | 156.96 | 0.97 | Ⅳ |
|  | 山龙村 | 193.94 | 3.39 | Ⅰ |
|  | 康西村 | 183.56 | 1.36 | Ⅳ |
|  | 救兵村 | 254.14 | 3.28 | Ⅰ |
|  | 板城村 | 72.63 | 2.26 | Ⅰ |
|  | 王木村 | 128.00 | 1.18 | Ⅳ |
|  | 石门村 | 187.04 | 1.45 | Ⅳ |
|  | 通什村 | 181.08 | 2.27 | Ⅰ |
|  | 马和村 | 130.42 | 0.85 | Ⅳ |
|  | 马郡村 | 299.03 | 4.19 | Ⅰ |
|  | 马鲜村 | 117.99 | 1.15 | Ⅳ |
|  | 小计 | 2548.43 | 28.21 | — |
| 马圈子乡 | 太平村 | 37.99 | 0.44 | Ⅲ |
|  | 孤家村 | 121.75 | 1.42 | Ⅲ |
|  | 草盆村 | 100.89 | 1.47 | Ⅲ |
|  | 西川村 | 51.03 | 0.56 | Ⅲ |
|  | 金斗村 | 299.25 | 2.97 | Ⅱ |
|  | 马圈村 | 327.99 | 3.93 | Ⅰ |
|  | 小计 | 938.88 | 10.79 | — |
| 上马镇 | 上马村 | 310.38 | 3.89 | Ⅰ |
|  | 下马村 | 142.85 | 0.78 | Ⅳ |
|  | 台沟村 | 106.73 | 0.67 | Ⅳ |
|  | 四家子村 | 159.99 | 1.11 | Ⅳ |
|  | 坎木村 | 71.42 | 0.86 | Ⅲ |
|  | 塔二丈村 | 326.69 | 2.78 | Ⅱ |
|  | 大伙房水库 | 538.12 | 3.62 | Ⅱ |
|  | 姚家村 | 169.35 | 1.64 | Ⅱ |
|  | 李家村 | 243.80 | 2.31 | Ⅱ |
|  | 油坊村 | 188.60 | 1.48 | Ⅳ |
|  | 洋湖村 | 227.49 | 2.61 | Ⅰ |
|  | 温道村 | 140.70 | 1.00 | Ⅳ |
| 上马镇 | 窑沟村 | 203.85 | 1.00 | Ⅳ |
|  | 竖碑村 | 202.80 | 1.18 | Ⅳ |
|  | 苍什村 | 0.00 | 1.86 | Ⅱ |
|  | 西古家村 | 327.88 | 0.53 | Ⅳ |
|  | 赵家村 | 81.50 | 0.69 | Ⅳ |
|  | 通什村 | 116.61 | 0.76 | Ⅳ |
|  | 小计 | 3708.32 | 28.77 | — |
| 石文镇 | 下三家村 | 143.56 | 1.13 | Ⅳ |
|  | 八家子村 | 147.46 | 1.22 | Ⅳ |
|  | 养树村 | 126.80 | 1.02 | Ⅳ |
|  | 大卜村 | 261.78 | 1.87 | Ⅱ |
|  | 大石村 | 88.51 | 0.52 | Ⅳ |
|  | 官山村 | 230.20 | 1.14 | Ⅳ |
|  | 景家村 | 79.67 | 1.07 | Ⅲ |
|  | 栗子村 | 248.01 | 1.81 | Ⅱ |
|  | 毛公村 | 161.96 | 1.22 | Ⅳ |
|  | 瓦房村 | 110.81 | 0.60 | Ⅳ |
|  | 石文村 | 188.94 | 1.28 | Ⅳ |
|  | 苏子村 | 107.18 | 0.72 | Ⅳ |
|  | 英守村 | 249.53 | 2.39 | Ⅱ |
|  | 连刀里村 | 57.88 | 0.59 | Ⅳ |
|  | 阁老村 | 208.79 | 1.07 | Ⅳ |
|  | 小计 | 2411.08 | 17.66 | — |
| 汤图乡 | 三块石村 | 153.95 | 1.30 | Ⅳ |
|  | 三块石林场工区 | 11.62 | 1.05 | Ⅲ |
|  | 占贝村 | 202.17 | 1.14 | Ⅳ |
|  | 庄家村 | 220.01 | 1.14 | Ⅳ |
|  | 汤图村 | 183.51 | 1.02 | Ⅳ |
|  | 河东村 | 170.35 | 1.54 | Ⅱ |
|  | 百花村 | 168.11 | 0.87 | Ⅳ |
|  | 石棚子村 | 273.63 | 1.91 | Ⅱ |
|  | 鲍家村 | 174.25 | 1.06 | Ⅳ |
|  | 龙凤村 | 163.94 | 0.71 | Ⅳ |
|  | 小计 | 1721.54 | 11.73 | — |
| 峡河乡 | 三家子村 | 193.68 | 1.66 | Ⅱ |
|  | 六家子村 | 113.05 | 1.65 | Ⅰ |
|  | 台卜村 | 90.05 | 1.93 | Ⅰ |
|  | 大房子村 | 102.78 | 4.07 | Ⅰ |
|  | 小林村 | 164.18 | 1.95 | Ⅰ |
|  | 峡河村 | 191.37 | 1.62 | Ⅱ |
|  | 杜家村 | 138.17 | 1.45 | Ⅲ |
| 峡河乡 | 眼望村 | 105.01 | 1.89 | Ⅰ |
|  | 胜子村 | 198.15 | 2.17 | Ⅰ |
|  | 陡岭村 | 122.55 | 1.03 | Ⅳ |
|  | 小计 | 1418.99 | 19.40 | — |
| 合计 |  | 17354.21 | 154.93 | — |

根据农用地分等定级成果（辽宁省等别），耕地质量现平均等别为10等，整治后可提高到9等，耕地质量平均提高1个等别。质量提升潜力较大区域主要分布在海浪乡、后安镇、救兵镇、马圈子乡、上马镇、石文镇等。

## 第二节 农村建设用地整治潜力

根据现状及规划农村人口、人均建设用地标准等测算因子，综合考虑城镇化水平、经济水平、农民建房意愿等影响因素，以城乡建设用地增减挂钩为平台，优化农村建设用地布局，确定农村建设用地整治潜力为426.26 公顷。新增耕地数量潜力为68.00公顷，新增耕地率15.95%。

I级潜力区：农村建设用地整治潜力为247.57公顷，可减少建设用地面积49.17公顷，补充耕地面积39.67公顷，主要分布在上马镇坎木村、塔二丈村、李家村、洋湖村；后安镇佟庄村、南彰党村、同安村等；峡河乡小林村、峡河村、杜家村等；救兵镇五牛村、后腰村、大东村等汤图乡汤图村；海浪乡下海浪村；石文镇官山村、景家村、毛公村等；马圈子乡金斗村、马圈村。

II级潜力区：农村建设用地整治潜力为4.49公顷，可减少建设用地面积0.85公顷，补充耕地面积0.66公顷，主要分布在上马镇温道村。

III级潜力区：农村建设用地整治潜力为4.08公顷，可减少建设用地面积1.18公顷，补充耕地面积0.92公顷，主要分布在后安镇傲牛村。

Ⅳ 级潜力区：农村建设用地整治潜力为170.12公顷，可减少建设用地面积33.54公顷，补充耕地面积26.75公顷，主要分布在上马镇上马村、下马村、台沟村等；后安镇五龙村、五龙林场、前安村等；峡河乡三家子村、六家子村、台卜村等；救兵镇板城村、通什村、马和村等；汤图乡三块石村、占贝村、庄家村等；海浪乡上海浪村、前楼村、安家村等；石文镇下三家村、八家子村、养树村等；马圈子乡太平村、孤家村和草盆村。

表2-2            抚顺县农村建设用地整治潜力分布表

单位：公顷

| 行政乡镇 | 行政村 | 整治规模 | 可减少建设用地面积 | 补充耕地面积 | 潜力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上马镇 | 上马村 | 3.64 | 0.69 | 0.54 | Ⅳ |
|  | 下马村 | 3.32 | 0.63 | 0.49 | Ⅳ |
|  | 台沟村 | 3.20 | 0.61 | 0.47 | Ⅳ |
|  | 四家子村 | 4.06 | 0.77 | 0.60 | Ⅳ |
|  | 坎木村 | 7.59 | 1.44 | 1.12 | Ⅰ |
|  | 塔二丈村 | 7.64 | 1.60 | 1.27 | Ⅰ |
|  | 大伙房水库 | 2.09 | 0.40 | 0.31 | Ⅳ |
|  | 姚家村 | 3.00 | 0.57 | 0.44 | Ⅳ |
|  | 李家村 | 6.00 | 1.14 | 0.89 | Ⅰ |
|  | 油坊村 | 2.96 | 0.56 | 0.44 | Ⅳ |
|  | 洋湖村 | 7.67 | 1.46 | 1.14 | Ⅰ |
|  | 温道村 | 4.49 | 0.85 | 0.66 | Ⅱ |
|  | 窑沟村 | 1.82 | 0.35 | 0.27 | Ⅳ |
|  | 竖碑村 | 3.46 | 0.66 | 0.51 | Ⅳ |
|  | 苍什村 | 3.11 | 0.59 | 0.46 | Ⅳ |
|  | 西古家村 | 3.47 | 0.66 | 0.51 | Ⅳ |
| 上马镇 | 赵家村 | 1.50 | 0.28 | 0.22 | Ⅳ |
|  | 通什村 | 2.11 | 0.40 | 0.31 | Ⅳ |
|  | 小计 | 71.12 | 13.67 | 10.68 | — |
| 后安镇 | 五龙村 | 4.18 | 0.79 | 0.62 | Ⅳ |
|  | 五龙林场 | 1.34 | 0.25 | 0.20 | Ⅳ |
|  | 佟庄村 | 7.66 | 1.46 | 1.14 | Ⅰ |
|  | 傲牛村 | 4.08 | 1.18 | 0.92 | Ⅲ |
|  | 前安村 | 3.80 | 0.72 | 0.56 | Ⅳ |
|  | 南彰党村 | 5.62 | 1.07 | 0.83 | Ⅰ |
|  | 同安村 | 7.66 | 1.46 | 1.14 | Ⅰ |
|  | 后安村 | 8.04 | 1.53 | 1.19 | Ⅰ |
|  | 四道村 | 1.41 | 0.27 | 0.21 | Ⅳ |
|  | 李家村 | 1.93 | 0.39 | 0.30 | Ⅳ |
|  | 王家店村 | 1.23 | 0.25 | 0.19 | Ⅳ |
|  | 腰卜村 | 4.61 | 0.92 | 0.73 | Ⅰ |
|  | 郑家村 | 7.64 | 1.53 | 1.21 | Ⅰ |
|  | 馒首村 | 7.66 | 1.53 | 1.19 | Ⅰ |
|  | 小计 | 66.87 | 13.35 | 10.44 | — |
| 峡河乡 | 三家子村 | 2.37 | 0.47 | 0.37 | Ⅳ |
|  | 六家子村 | 2.62 | 0.52 | 0.41 | Ⅳ |
|  | 台卜村 | 3.07 | 0.61 | 0.48 | Ⅳ |
|  | 大房子村 | 2.04 | 0.41 | 0.32 | Ⅳ |
|  | 小林村 | 7.62 | 1.52 | 1.20 | Ⅰ |
|  | 峡河村 | 7.62 | 1.60 | 1.26 | Ⅰ |
|  | 杜家村 | 7.63 | 1.53 | 1.21 | Ⅰ |
|  | 眼望村 | 2.69 | 0.54 | 0.43 | Ⅳ |
|  | 胜子村 | 3.00 | 0.60 | 0.47 | Ⅳ |
|  | 陡岭村 | 7.63 | 1.53 | 1.21 | Ⅰ |
|  | 小计 | 46.29 | 9.33 | 7.37 | — |
| 救兵镇 | 五牛村 | 7.66 | 1.53 | 1.19 | Ⅰ |
|  | 后腰村 | 7.68 | 1.54 | 1.20 | Ⅰ |
|  | 大东村 | 5.83 | 1.17 | 0.92 | Ⅰ |
|  | 小东村 | 7.59 | 1.52 | 1.20 | Ⅰ |
|  | 山龙村 | 5.18 | 1.04 | 0.82 | Ⅰ |
|  | 康西村 | 5.21 | 1.04 | 0.82 | Ⅰ |
|  | 救兵村 | 8.37 | 1.67 | 1.34 | Ⅰ |
|  | 板城村 | 3.20 | 0.64 | 0.51 | Ⅳ |
| 救兵镇 | 王木村 | 10.87 | 2.17 | 1.74 | Ⅰ |
|  | 石门村 | 6.16 | 1.23 | 0.99 | Ⅰ |
|  | 通什村 | 3.76 | 0.75 | 0.60 | Ⅳ |
|  | 马和村 | 3.11 | 0.62 | 0.50 | Ⅳ |
|  | 马郡村 | 22.02 | 4.40 | 4.19 | Ⅰ |
|  | 马鲜村 | 3.21 | 0.64 | 0.51 | Ⅳ |
|  | 小计 | 99.86 | 19.97 | 16.53 | — |
| 汤图乡 | 三块石村 | 3.51 | 0.70 | 0.56 | Ⅳ |
|  | 占贝村 | 1.93 | 0.39 | 0.31 | Ⅳ |
|  | 庄家村 | 3.32 | 0.66 | 0.53 | Ⅳ |
|  | 汤图村 | 7.61 | 1.52 | 1.22 | Ⅰ |
|  | 河东村 | 2.00 | 0.40 | 0.32 | Ⅳ |
|  | 百花村 | 1.52 | 0.30 | 0.24 | Ⅳ |
|  | 石棚子村 | 2.99 | 0.60 | 0.48 | Ⅳ |
|  | 鲍家村 | 2.06 | 0.41 | 0.33 | Ⅳ |
|  | 龙凤村 | 1.29 | 0.26 | 0.21 | Ⅳ |
|  | 小计 | 26.22 | 5.24 | 4.20 | — |
| 海浪乡 | 上海浪村 | 3.48 | 0.70 | 0.56 | Ⅳ |
|  | 下海浪村 | 7.13 | 1.43 | 1.16 | Ⅰ |
|  | 前楼村 | 3.10 | 0.62 | 0.50 | Ⅳ |
|  | 安家村 | 2.95 | 0.59 | 0.48 | Ⅳ |
|  | 房申村 | 3.52 | 0.70 | 0.57 | Ⅳ |
|  | 杨木村 | 3.39 | 0.68 | 0.55 | Ⅳ |
|  | 松树村 | 3.56 | 0.71 | 0.58 | Ⅳ |
|  | 果木园子村 | 3.09 | 0.62 | 0.50 | Ⅳ |
|  | 西台沟村 | 3.00 | 0.60 | 0.49 | Ⅳ |
|  | 转山村 | 2.15 | 0.43 | 0.35 | Ⅳ |
|  | 邹家东沟村 | 3.98 | 0.80 | 0.64 | Ⅳ |
|  | 小计 | 39.34 | 7.87 | 6.37 | — |
| 石文镇 | 下三家村 | 3.40 | 0.68 | 0.55 | Ⅳ |
|  | 八家子村 | 3.11 | 0.62 | 0.50 | Ⅳ |
|  | 养树村 | 2.94 | 0.59 | 0.48 | Ⅳ |
|  | 大卜村 | 3.98 | 0.80 | 0.64 | Ⅳ |
|  | 大石村 | 2.53 | 0.51 | 0.41 | Ⅳ |
|  | 官山村 | 4.71 | 0.94 | 0.76 | Ⅰ |
|  | 景家村 | 6.40 | 1.28 | 1.04 | Ⅰ |
|  | 栗子村 | 3.97 | 0.79 | 0.64 | Ⅳ |
| 石文镇 | 毛公村 | 8.11 | 1.62 | 1.31 | Ⅰ |
|  | 瓦房村 | 2.92 | 0.58 | 0.47 | Ⅳ |
|  | 石文村 | 2.59 | 0.52 | 0.42 | Ⅳ |
|  | 苏子村 | 3.09 | 0.62 | 0.50 | Ⅳ |
|  | 英守村 | 6.09 | 1.22 | 0.99 | Ⅰ |
|  | 连刀里村 | 2.38 | 0.48 | 0.39 | Ⅳ |
|  | 阁老村 | 2.59 | 0.52 | 0.42 | Ⅳ |
|  | 小计 | 58.79 | 11.76 | 9.52 | — |
| 马圈子乡 | 太平村 | 1.20 | 0.24 | 0.19 | Ⅳ |
|  | 孤家村 | 2.03 | 0.41 | 0.33 | Ⅳ |
|  | 草盆村 | 1.88 | 0.38 | 0.30 | Ⅳ |
|  | 金斗村 | 4.61 | 0.92 | 0.75 | Ⅰ |
|  | 马圈村 | 8.04 | 1.61 | 1.30 | Ⅰ |
|  | 小计 | 17.76 | 3.55 | 2.88 | — |
| 合计 |  | 426.26 | 84.74 | 68.00 | — |

## 第三节 土地复垦潜力

土地复垦的主要对象为零星的工矿用地、砖瓦窑或对环境破坏严重的企业用地。根据土地利用现状调查、工业布局规划及待复垦土地适宜性评价结果，确定全县土地复垦潜力为791.28 公顷，新增耕地潜力459.00 公顷。

I级潜力区：整治潜力587.12公顷，补充耕地面积340.53公顷，占全县土地复垦补充耕地的74.19%，主要分布在上马镇上马村、塔二丈村、洋湖村等；后安镇傲牛村、南彰党村；峡河乡小林村、峡河村和胜子村；救兵镇后腰村、大东村和山龙村等；汤图乡石棚子村；石文镇官山村、景家村和毛公村。

III级潜力区：整治潜力204.16公顷，补充耕地面积118.47公顷，占全县土地复垦补充耕地的25.81%，主要分布在上马镇下马村、台沟村和四家子村等；后安镇同安村、李家村和王家店村等；峡河乡三家子村、台卜村和大房子村等；救兵镇五牛村、小东村和救兵村等；汤图乡占贝村、百花村和龙凤村；海浪乡上海浪村、前楼村和杨木村等；石文镇下三家村、八家子村和养树村等；马圈子乡太平村、孤家村和草盆村等。

表2-3                  土地复垦潜力分布表

单位：公顷

| 行政乡镇 | 行政村 | 整治规模 | 补充耕地面积 | 潜力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上马镇 | 上马村 | 46.12 | 26.75 | Ⅰ |
|  | 下马村 | 4.22 | 2.45 | Ⅲ |
|  | 台沟村 | 4.71 | 2.73 | Ⅲ |
|  | 四家子村 | 3.14 | 1.82 | Ⅲ |
|  | 塔二丈村 | 15.59 | 9.04 | Ⅰ |
|  | 大伙房水库 | 25.53 | 14.81 | Ⅰ |
|  | 李家村 | 10.10 | 5.86 | Ⅲ |
|  | 油坊村 | 4.37 | 2.54 | Ⅲ |
|  | 洋湖村 | 58.14 | 33.72 | Ⅰ |
|  | 温道村 | 4.93 | 2.86 | Ⅲ |
|  | 窑沟村 | 2.25 | 1.30 | Ⅲ |
|  | 竖碑村 | 1.11 | 0.64 | Ⅲ |
|  | 西古家村 | 4.77 | 2.77 | Ⅲ |
|  | 小计 | 184.96 | 107.28 | — |
| 后安镇 | 傲牛村 | 98.05 | 56.87 | Ⅰ |
|  | 南彰党村 | 20.36 | 11.81 | Ⅰ |
|  | 同安村 | 0.23 | 0.14 | Ⅲ |
|  | 李家村 | 0.15 | 0.09 | Ⅲ |
|  | 王家店村 | 9.78 | 5.67 | Ⅲ |
|  | 腰卜村 | 0.09 | 0.05 | Ⅲ |
|  | 郑家村 | 3.54 | 2.05 | Ⅲ |
|  | 小计 | 132.19 | 76.67 | — |
| 峡河乡 | 三家子村 | 2.89 | 1.68 | Ⅲ |
|  | 台卜村 | 8.42 | 4.89 | Ⅲ |
|  | 大房子村 | 10.42 | 6.04 | Ⅲ |
|  | 小林村 | 14.21 | 8.24 | Ⅰ |
|  | 峡河村 | 11.34 | 6.57 | Ⅰ |
|  | 杜家村 | 3.07 | 1.78 | Ⅲ |
|  | 眼望村 | 2.12 | 1.23 | Ⅲ |
|  | 胜子村 | 14.31 | 8.30 | Ⅰ |
|  | 小计 | 66.78 | 38.73 | — |
| 救兵镇 | 五牛村 | 3.72 | 2.16 | Ⅲ |
|  | 后腰村 | 21.10 | 12.24 | Ⅰ |
|  | 大东村 | 61.40 | 35.61 | Ⅰ |
|  | 小东村 | 10.31 | 5.98 | Ⅲ |
|  | 山龙村 | 11.37 | 6.59 | Ⅰ |
|  | 康西村 | 14.60 | 8.47 | Ⅰ |
|  | 救兵村 | 4.37 | 2.53 | Ⅲ |
|  | 王木村 | 17.61 | 10.21 | Ⅰ |
|  | 石门村 | 4.43 | 2.57 | Ⅲ |
|  | 通什村 | 15.20 | 8.81 | Ⅰ |
|  | 马和村 | 9.01 | 5.22 | Ⅲ |
|  | 马郡村 | 19.27 | 11.18 | Ⅰ |
|  | 马鲜村 | 14.17 | 8.22 | Ⅰ |
|  | 小计 | 206.55 | 119.80 | — |
| 汤图乡 | 占贝村 | 0.17 | 0.10 | Ⅲ |
|  | 百花村 | 0.11 | 0.06 | Ⅲ |
|  | 石棚子村 | 11.97 | 6.94 | Ⅰ |
|  | 龙凤村 | 0.18 | 0.10 | Ⅲ |
|  | 小计 | 12.42 | 7.20 | — |
| 海浪乡 | 上海浪村 | 3.78 | 2.19 | Ⅲ |
|  | 前楼村 | 4.26 | 2.47 | Ⅲ |
|  | 杨木村 | 3.54 | 2.05 | Ⅲ |
|  | 松树村 | 5.58 | 3.24 | Ⅲ |
|  | 果木园子村 | 4.89 | 2.84 | Ⅲ |
|  | 西台沟村 | 5.07 | 2.94 | Ⅲ |
|  | 邹家东沟村 | 0.07 | 0.04 | Ⅲ |
|  | 小计 | 27.20 | 15.77 | — |
| 石文镇 | 下三家村 | 3.02 | 1.75 | Ⅲ |
|  | 八家子村 | 2.27 | 1.31 | Ⅲ |
|  | 养树村 | 8.00 | 4.64 | Ⅲ |
|  | 大卜村 | 5.70 | 3.31 | Ⅲ |
|  | 大石村 | 2.73 | 1.58 | Ⅲ |
|  | 官山村 | 19.42 | 11.26 | Ⅰ |
|  | 景家村 | 42.54 | 24.67 | Ⅰ |
|  | 栗子村 | 0.32 | 0.19 | Ⅲ |
|  | 毛公村 | 34.84 | 20.21 | Ⅰ |
|  | 瓦房村 | 0.57 | 0.33 | Ⅲ |
|  | 石文村 | 7.11 | 4.12 | Ⅲ |
|  | 英守村 | 6.48 | 3.76 | Ⅲ |
|  | 连刀里村 | 0.83 | 0.48 | Ⅲ |
|  | 阁老村 | 5.40 | 3.13 | Ⅲ |
|  | 小计 | 139.22 | 80.75 | — |
| 马圈子乡 | 太平村 | 2.37 | 1.37 | Ⅲ |
|  | 孤家村 | 5.94 | 3.45 | Ⅲ |
|  | 草盆村 | 1.21 | 0.70 | Ⅲ |
|  | 西川村 | 8.49 | 4.98 | Ⅲ |
|  | 金斗村 | 0.95 | 0.55 | Ⅲ |
|  | 马圈村 | 3.00 | 1.74 | Ⅲ |
|  | 小计 | 21.96 | 12.79 | — |
| 合计 |  | 791.28 | 459.00 | — |

## 第四节 宜耕后备土地资源开发潜力

宜耕后备土地资源开发潜力为326.14公顷，新增耕地潜力为228.30公顷，新增耕地率为70.00%。

I级潜力区：整治潜力135.94公顷，补充耕地面积95.16公顷，占全县宜耕后备土地资源开发补充耕地的41.68%，主要分布在上马镇。

II级潜力区：整治潜力54.90公顷，补充耕地面积38.43公顷，占全县宜耕后备土地资源开发补充耕地的16.83%，主要分布在救兵镇。

III级潜力区：整治潜力54.06公顷，补充耕地面积37.84公顷，占全县宜耕后备土地资源开发补充耕地的15.68%，主要分布在后安镇。

IV级潜力区：整治潜力81.24公顷，补充耕地面积56.08公顷，占全县宜耕后备土地资源开发补充耕地的24.91%，主要分布在石文镇、汤图乡、海浪乡、马圈子乡、峡河乡。

表2-4              宜耕后备土地资源开发潜力分布表

单位：公顷

| 行政乡镇 | 行政村 | 整治规模 | 补充耕地面积 | 潜力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上马镇 | 上马村 | 5.74 | 4.02 | Ⅲ |
|  | 下马村 | 1.53 | 1.07 | Ⅳ |
|  | 台沟村 | 3.12 | 2.18 | Ⅳ |
|  | 四家子村 | 2.26 | 1.58 | Ⅳ |
|  | 坎木村 | 0.40 | 0.28 | Ⅳ |
|  | 塔二丈村 | 9.72 | 6.80 | Ⅱ |
|  | 大伙房水库 | 71.70 | 50.19 | Ⅰ |
|  | 姚家村 | 3.37 | 2.36 | Ⅲ |
|  | 李家村 | 4.75 | 3.33 | Ⅲ |
|  | 油坊村 | 5.56 | 3.89 | Ⅲ |
|  | 洋湖村 | 6.99 | 4.89 | Ⅱ |
|  | 温道村 | 1.73 | 1.21 | Ⅳ |
|  | 窑沟村 | 7.96 | 5.57 | Ⅱ |
|  | 竖碑村 | 2.32 | 1.63 | Ⅳ |
|  | 苍什村 | 0.01 | 0.01 | Ⅲ |
|  | 西古家村 | 4.13 | 2.89 | Ⅳ |
|  | 赵家村 | 0.93 | 0.65 | Ⅳ |
|  | 通什村 | 0.96 | 0.67 | Ⅳ |
|  | 小计 | 135.94 | 95.16 | Ⅰ |
| 后安镇 | 五龙村 | 1.93 | 1.35 | Ⅳ |
|  | 五龙林场 | 0.21 | 0.15 | Ⅳ |
|  | 佟庄村 | 3.10 | 2.17 | Ⅳ |
|  | 傲牛村 | 5.57 | 3.90 | Ⅲ |
|  | 前安村 | 2.19 | 1.53 | Ⅳ |
|  | 南彰党村 | 6.24 | 4.37 | Ⅲ |
|  | 同安村 | 1.86 | 1.30 | Ⅳ |
|  | 后安村 | 0.70 | 0.49 | Ⅳ |
|  | 四道村 | 5.10 | 3.57 | Ⅲ |
|  | 李家村 | 4.91 | 3.44 | Ⅲ |
|  | 王家店村 | 5.89 | 4.13 | Ⅲ |
|  | 腰卜村 | 7.13 | 4.99 | Ⅱ |
|  | 腰卜水库 | 0.91 | 0.63 | Ⅳ |
|  | 郑家村 | 4.83 | 3.38 | Ⅲ |
|  | 馒首村 | 3.48 | 2.44 | Ⅲ |
|  | 小计 | 54.06 | 37.84 | Ⅲ |
| 峡河乡 | 三家子村 | 1.45 | 1.01 | Ⅳ |
|  | 六家子村 | 1.55 | 1.09 | Ⅳ |
|  | 台卜村 | 2.70 | 1.89 | Ⅳ |
|  | 大房子村 | 2.69 | 1.88 | Ⅳ |
|  | 小林村 | 1.97 | 1.38 | Ⅳ |
|  | 峡河村 | 1.22 | 0.85 | Ⅳ |
|  | 杜家村 | 2.01 | 1.41 | Ⅳ |
|  | 眼望村 | 5.76 | 4.03 | Ⅲ |
|  | 胜子村 | 1.97 | 1.38 | Ⅳ |
|  | 陡岭村 | 1.14 | 0.80 | Ⅳ |
|  | 小计 | 22.46 | 15.72 | Ⅳ |
| 救兵镇 | 五牛村 | 5.92 | 4.14 | Ⅲ |
|  | 后腰村 | 2.87 | 2.01 | Ⅳ |
|  | 大东村 | 2.61 | 1.83 | Ⅳ |
|  | 小东村 | 1.66 | 1.16 | Ⅳ |
|  | 山龙村 | 10.89 | 7.62 | Ⅱ |
|  | 康西村 | 1.59 | 1.11 | Ⅳ |
|  | 救兵村 | 8.38 | 5.87 | Ⅱ |
|  | 板城村 | 5.13 | 3.59 | Ⅲ |
|  | 王木村 | 1.73 | 1.21 | Ⅳ |
|  | 石门村 | 2.79 | 1.95 | Ⅳ |
|  | 通什村 | 4.58 | 3.21 | Ⅲ |
|  | 马和村 | 1.04 | 0.72 | Ⅳ |
|  | 马郡村 | 4.44 | 3.11 | Ⅲ |
|  | 马鲜村 | 1.28 | 0.90 | Ⅳ |
|  | 小计 | 54.90 | 38.43 | Ⅱ |
| 汤图乡 | 三块石村 | 2.96 | 2.07 | Ⅳ |
|  | 三块石林场工区 | 0.86 | 0.60 | Ⅳ |
|  | 占贝村 | 0.75 | 0.53 | Ⅳ |
|  | 庄家村 | 1.27 | 0.89 | Ⅳ |
|  | 汤图村 | 1.59 | 1.11 | Ⅳ |
|  | 河东村 | 0.89 | 0.62 | Ⅳ |
|  | 百花村 | 1.91 | 1.34 | Ⅳ |
|  | 石棚子村 | 3.82 | 2.67 | Ⅲ |
|  | 鲍家村 | 1.87 | 1.31 | Ⅳ |
|  | 龙凤村 | 1.68 | 1.18 | Ⅳ |
|  | 小计 | 17.62 | 12.33 | Ⅳ |
| 海浪乡 | 上海浪村 | 0.72 | 0.50 | Ⅳ |
|  | 下海浪村 | 0.69 | 0.48 | Ⅳ |
|  | 前楼村 | 0.32 | 0.22 | Ⅳ |
|  | 安家村 | 0.18 | 0.13 | Ⅳ |
| 海浪乡 | 房申村 | 0.64 | 0.45 | Ⅳ |
|  | 杨木村 | 2.98 | 2.08 | Ⅳ |
|  | 松树村 | 0.47 | 0.33 | Ⅳ |
|  | 果木园子村 | 1.53 | 1.07 | Ⅳ |
|  | 西台沟村 | 0.60 | 0.42 | Ⅳ |
|  | 转山村 | 0.58 | 0.40 | Ⅳ |
|  | 邹家东沟村 | 0.72 | 0.50 | Ⅳ |
|  | 小计 | 9.42 | 6.59 | Ⅳ |
| 石文镇 | 下三家村 | 0.18 | 0.12 | Ⅳ |
|  | 八家子村 | 1.77 | 1.24 | Ⅳ |
|  | 养树村 | 0.73 | 0.51 | Ⅳ |
|  | 大卜村 | 1.86 | 1.30 | Ⅳ |
|  | 大石村 | 0.22 | 0.15 | Ⅳ |
|  | 官山村 | 1.09 | 0.76 | Ⅳ |
|  | 景家村 | 0.65 | 0.45 | Ⅳ |
|  | 栗子村 | 0.74 | 0.51 | Ⅳ |
|  | 毛公村 | 2.49 | 1.74 | Ⅳ |
|  | 瓦房村 | 0.62 | 0.44 | Ⅳ |
|  | 石文村 | 0.85 | 0.60 | Ⅳ |
|  | 苏子村 | 0.50 | 0.35 | Ⅳ |
|  | 英守村 | 1.57 | 1.10 | Ⅳ |
|  | 连刀里村 | 0.56 | 0.39 | Ⅳ |
|  | 阁老村 | 0.88 | 0.62 | Ⅳ |
|  | 小计 | 14.71 | 10.30 | Ⅳ |
| 马圈子乡 | 太平村 | 1.44 | 1.01 | Ⅳ |
|  | 孤家村 | 2.25 | 1.57 | Ⅳ |
|  | 草盆村 | 4.02 | 2.81 | Ⅲ |
|  | 西川村 | 1.48 | 1.03 | Ⅳ |
|  | 金斗村 | 3.93 | 2.75 | Ⅲ |
|  | 马圈村 | 3.92 | 2.75 | Ⅲ |
|  | 小计 | 17.04 | 11.93 | Ⅳ |
| 合计 |  | 326.15 | 228.30 | — |

# 第四章 规划原则与目标

## 第一节 土地整治的原则

一、坚持维护和保障农民的合法权益放在首位

开展土地整治，必须要以促进农民增收、农业增效和农村发展为出发点和落脚点，把维护农民合法权益放在首位。坚持“群众自愿、因地制宜、量力而行、依法推进”的方针；坚持“公开透明、规范操作，全程吸收群众代表参与”的办事程序；坚持“保障农民的知情权、参与权和收益权”的基本原则，切实让广大农民群众共享城镇化和新农村建设的发展成果。

二、坚持统筹城乡一体化发展

以土地整治为项目依托，以切实让广大农民群众共享城镇化和新农村建设的发展成果为目的，以促进农民增收、农业增效和农村发展为出发点和落脚点，推动城乡资金和土地资源的良性互动与优化配置，打通统筹城乡土地资源配置的通道，优化城乡用地结构和布局，把各项支农资金集中投入到土地整治和村庄建设，发挥土地整治的综合效益，并通过公共服务和配套设施向农村的延伸，推进城乡公共服务均等化过程，实现城乡一体化发展。

三、坚持土地整治与生态保护相统一

按照巩固和提高农业基础地位的要求，加快农村土地整治。在严格保护生态环境的前提下，适度开发宜耕后备资源，在积极补充耕地数量的同时，更加注重提高耕地质量和改善农业生态环境，充分发挥土地整治的经济、社会和生态效益。

四、坚持因地制宜、量力而行

根据抚顺县经济社会发展实际，顺应人民群众改善生产生活条件的愿望，统筹安排、因地制宜，突出重点、循序渐进，合理调整村镇建设、产业发展、农田保护、生态涵养等用地布局，统筹农村生产生活基础设施、服务设施建设用地，促进经济社会全面协调可持续发展。

## 第二节 规划目标

为了保障经济社会可持续发展对土地资源的要求，根据《抚顺县土地利用总体规划（2006-2020年）》、《〈抚顺县土地利用总体规划（2006-2020年）〉调整方案》、《抚顺县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《抚顺市土地整治规划（2016-2020年）》，提出土地整治主要目标：

一、补充耕地任务全面落实

全面落实市级土地整治规划下达的补充耕地任务，完成市级下达补充耕地203.00公顷任务量。至2020年，全县土地整治补充耕地203.00公顷，其中农用地整理补充耕地50公顷、土地复垦补充耕地147.00公顷、宜耕后备土地资源开发补充耕地6.00公顷。

二、高标准基本农田建设成效显著

到2020年，高标准基本农田建设达到4819.54公顷（7.22万亩）以上，经整治的高标准基本农田质量将均提高1个等级，粮食亩产将增加30公斤以上，粮食保障能力明显增强。规划期内高标准基本农田建设规模完成市级下达的任务量。

## 第三节 主要任务

一、以建设旱涝保收高标准基本农田为重点，推进农用地整治

加强农田基础设施建设，按照“路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准，建设旱涝保收高标准基本农田。科学划定基本农田示范区，有效引导耕地集中连片，优化耕地多功能布局。建立基本农田建设集中投入制度，建立高标准基本农田保护示范项目，新建8处集中连片高标准基本农田示范区。组织实施基本农田建设重点工程，强化补充耕地的质量建设与管理。

二、以改善农村生产生活条件为前提，推进农村建设用地整治

按照资源节约型社会和统筹城乡发展的要求，以城乡建设用地增减挂钩为平台，以农村居民点整治为重点，稳妥推进农村建设用地整治，加强农村基础设施与公共服务设施配套建设。规范推进城乡建设用地增减挂钩，合理使用周转指标，确保增减挂钩所获土地增值收益及时返还农村，促进城乡一体化发展。

三、以合理利用土地为目的，加快土地复垦步伐

加大采矿区损毁土地复垦力度，完善土地复垦质量控制标准；加强生产建设活动新损毁土地复垦监管，全面推进生产建设损毁土地复垦。

四、以保护和改善生态环境为前提，适度开发宜耕后备土地资源

科学合理开发宜耕后备土地资源，在保护和改善生态环境的前提下补充有效耕地面积，选定开发重点区域，科学论证，统筹安排，有计划有步骤地推进后备土地资源开发利用。

# 第五章 土地整治任务安排

## 第一节  土地整治重点区域

一、农用地整治重点区域

强化中低产田的改造力度，加强农田综合治理，增加农业基础设施建设投入，优化农田的灌溉、排水、道路、林网等田间工程体系；改良土壤结构，解决土壤可能存在的通透性强、漏水漏肥等问题；加强土地平整、农田水利建设及土壤改良工作力度，改善落后区域相关农业发展基本条件。高标准基本农田建设重点区域主要集中在抚顺县石文镇、救兵镇、海浪乡、峡河乡、上马镇、汤图乡等基本农田较为集中的地区，重点区域整治规模4819.66公顷；农用地整治重点区域主要在抚顺县马圈子乡、峡河乡、上马镇、石文镇等地区，重点区域整治规模481.55公顷。

二、土地复垦重点区域

在土地整治潜力调查、分析和评价的基础上，立足优先农业利用、鼓励多用途使用和改善生态环境，针对土地复垦潜力较大、相对集中连片的土地，以生产建设和自然灾害损毁土地复垦为主，全面复垦生产建设新损毁土地，加强水毁复垦进度、减少损毁面积，降低损毁程度，分期复垦历史遗留生产建设损毁土地，及时复垦自然灾害损毁土地，宜农则农，宜建则建，逐步提高土地复垦率和复垦土地质量。土地复垦重点区域主要在石文镇、救兵镇、峡河乡、上马镇、马圈子乡等地区，重点区域整治规模251.19公顷。

三、宜耕后备土地资源开发重点区域

在保护和改善区域生态环境的前提下，依据土地适宜性评价，有计划、有步骤地推进耕地后备资源开发利用，提高土地利用率。以宜农未利用地开发为主，因地制宜开垦宜耕未利用地，适度增加园地、林地和其他农用地，鼓励农用地多用途利用，探索未利用地挂钩整备机制。规划在充分调查现状的基础上，突出了土地生态建设，正确处理经济发展与环境保护的关系，做到合理布局，优化利用、保持生态良性循环。宜耕未利用地开发重点区域主要位于救兵镇，重点区域面积8.57公顷。

## 第二节  土地整治任务安排

结合抚顺县的土地利用现状、社会经济条件，确定了规划期间将实施高标准基本农田建设重点项目、农用地整治重点项目、土地复垦项目和宜耕后备资源开发项目。

一、高标准基本农田建设

（一）建设高标准基本农田

按照高标准基本农田建设相关要求，推进高标准基本农田建设，提高基础设施配套程度，改善农业机械化规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，促进高标准基本农田持续利用。规划期内，新建8处连片的高标准基本农田保护示范区，建设规模达4819.66公顷。包括：

石文镇高标准基本农田建设项目：主要分布在石文村、瓦房村、英守村、阁老村、大卜村和八家子村，整治规模423.09公顷，补充耕地5.75公顷。

峡河乡高标准基本农田建设项目：主要分布在六家子村、峡河村、陡岭村、杜家村、小林村和胜子村，整治规模376.80公顷，补充耕地2.18公顷。

救兵镇高标准基本农田建设项目：主要分布在马鲜村、大东村、马合村、后腰村、通什村、石门村、板城村和山龙村，整治规模444.05公顷，补充耕地3.40公顷。

海浪乡高标准基本农田建设项目：主要分布在上海狼村、下海浪村、邹家东沟村、果木园子村等村，整治规模403.37公顷，补充耕地2.59公顷。

后安镇高标准基本农田建设项目：主要分布在同安村和四道村，整治规模275.45公顷，补充耕地1.93公顷。

上马镇高标准基本农田建设项目：主要分布在苍什村、竖碑村、李家村、窑沟村、通什村、赵家村、台沟村和油坊村等，整治规模1957.97公顷，补充耕地10.05公顷。

马圈子乡高标准基本农田建设项目：主要分布在西川村、金斗村、马圈村和草盆村，整治规模153.34公顷，补充耕地1.73公顷。

汤图乡高标准基本农田建设项目：主要分布在百花村、鲍家村、龙凤村、庄稼村、石棚子村、三块石村和汤图村等，整治规模785.58公顷，补充耕地5.24公顷。

（二）加强基本农田集中区建设与管理

建立基本农田保护体系，完善高标准基本农田管理制度。新建集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好的旱涝保收高标准基本农田，建成后统一命名、统一永久性保护标志、统一集中管理；结合耕地质量等级监测结果，严格土地整治新增耕地质量的评价和验收，有针对性地采取培肥地力、保护性耕作等措施，稳步提高耕地产能，经整治的耕地要划定为基本农田，实行永久保护。依据耕地等级实施差别化管护，重点保护高等级的优质耕地。

二、一般农用地整理

（一）加强农田基础设施建设

严格农田整治工程标准，加大中、低产田改造力度。推进土地平整工程，完善田间道路系统，优化田间道、生产路布局。加强农田灌溉与排水工程建设，提高耕地灌溉面积比例和渠系水利用系数，增强农田防洪排涝能力。重点在马圈子乡、峡河乡、上马镇等基础条件较好、增产潜力大的地区配套田间排灌等基础设施，做到旱能灌、涝能排，全面提高农田的综合生产能力和抗灾水平，提高耕地生产能力。规划期内，农用地整理规模481.55公顷。包括：

马圈子乡农用地整理项目：主要分布在草盆村、马圈村、西川村和太平村，整治规模84.91公顷，补充耕地4.12公顷。

峡河乡农用地整理项目：主要分布在小林村和胜子村，整治规模13.53公顷，补充耕地0.87公顷。

上马镇农用地整理项目：主要分布在大伙房水库和窑沟村，整治规模58.65公顷，补充耕地1.88公顷。

石文镇农用地整理项目：主要分布在石文村和瓦房村，整治规模172.08公顷，补充耕地4.97公顷。

汤图乡农用地整理项目：主要位于百花村，整治规模17.58公顷，补充耕地1.72公顷。

救兵镇农用地整理项目：主要分布在后腰村和马郡村，整治规模18.99公顷，补充耕地1.82公顷。

后安镇农用地整理项目：主要位于在前安村，整治规模115.81公顷，补充耕地4.62公顷。

（二）加强农田防护与生态环境工程建设

因地制宜推进农田林网工程建设，完善农田防护林体系，稳步提高农田防护比例。加强小流域综合治理，积极开展堤岸防护、坡面防护、沟道治理和保护性耕作等水土保持工程建设，增强农田抵抗自然灾害的能力，保护农田生态环境安全。

（三）强化新增耕地的质量建设与管理。

落实耕地占补平衡制度，实行耕地数量、质量并重管理，加强新增耕地的后期管护，强化宜耕土层建设，严格执行客土土源质量标准。新增耕地应及时确权、登记、颁证，进一步加强对新增耕地的监管，确保有效利用新增耕地。

四、土地复垦

（一）合理利用土地，加快土地复垦

加大历史遗留损毁土地的复垦力度，全面实施生产建设新损毁土地的复垦，及时复垦自然灾害损毁的土地，努力做到“快还旧账、不欠新账”。规划期内，全县安排土地复垦项目规模251.19公顷。包括：

上马镇土地复垦项目：主要分布在上马村、台沟村、李家村、油坊村、洋湖村和窑沟村，规模44.64公顷，补充耕地26.49公顷。

后安镇土地复垦项目：主要分布在傲牛村、南彰党村、王家店村和李家村，规模28.84公顷，补充耕地16.93公顷。

峡河乡土地复垦项目：主要分布在台卜村、大房子村、小林村、杜家村和胜子村，规模21.36公顷，补充耕地12.39公顷。

救兵镇土地复垦项目：主要分布在五牛村、后腰村、山龙村、王木村和通什村，规模62.03公顷，补充耕地36.38公顷。

汤图乡土地复垦项目：主要分布在占贝村、石棚子村和龙凤村，规模10.04公顷，补充耕地5.82公顷。

海浪乡土地复垦项目：主要分布在上海浪村、前楼村、松树村、果木园子村、西台沟村和邹家东沟村，规模26.52公顷，补充耕地15.38公顷。

大洼镇土地复垦项目：主要分布在金山村，规模5.03公顷，补充耕地0.15公顷。

石文镇土地复垦项目：主要分布在下三家村、八家子村、大卜村、大石村、景家村、英守村和阁老村，规模26.71公顷，补充耕地15.52公顷。

马圈子乡土地复垦项目：主要分布在太平村、孤家村、草盆村、西川村、金斗村和马圈村，规模31.05公顷，补充耕地18.09公顷。

（二）完善土地复垦质量控制

开展土地复垦适宜性评价，按照因地制宜、经济可行、综合利用、农业优先的原则，合理确定复垦土地的用途；条件允许的地方，应优先复垦为耕地或农用地。注重生态环境保护，做到土地复垦与生态恢复、景观建设和经济社会可持续发展相结合，复垦后景观与当地自然环境相协调。支持土地复垦科学研究和技术创新，制定土地复垦技术标准，加强土地复垦先进技术的推广应用，全面提升土地复垦的水平。

五、宜耕后备土地资源开发

（一）适度开发宜耕后备土地

在保护和改善生态环境的前提下，依据土地利用条件，选定重点区域，科学论证、统筹安排，有计划有步骤地推进宜农荒草地等后备土地资源开发利用，在保护和改善生态环境的前提下补充有效耕地面积。重点对（区域）的宜农荒草地和其他宜农未利用地进行适度开发，增加有效耕地面积，完善耕作条件，提高耕地的产出率。规划期内，全县安排宜耕后备土地资源开发项目面积8.57公顷。主要的宜耕后备土地资源开发项目是救兵镇马和村和石门村，补充耕地6.00公顷。

（二）强化宜耕后备土地的建设与管理

强化宜耕土层建设，严格客土土源质量标准，采取培肥地力等措施，结合客土回填、表土剥离等活动，改良土壤性状，稳步提升新增耕地地力。加大农田水利、耕作道路、林网等基础设施建设。进一步加强对新增耕地的监管，确保有效利用，防止抛荒。整治新增耕地，应及时确权、登记、颁证。

# 第六章  土地整治项目安排

一、农高标准基本农田建设重点项目

规模、布局、时序：该类重点项目共8个，总规模4819.66公顷，投资17350.74万元；2018年至2020年的重点项目8个，主要分布在石文镇、峡河乡、救兵镇、海浪乡、上马镇、马圈子乡、汤图乡和后安镇。

项目建设内容：按照耕地增加、用地节约、布局优化的要求，整体推进高标准农田整治，重点是进行田块修筑、土地平整、田间道路、沟渠、农田防护林网和田间排灌设施的建设，改善农业机械作业条件，优化田间道、生产路布局，增强农田防洪抗灾能力和农业综合生产能力，稳步提高耕地质量，形成优质、抗旱防涝、保护生态、效率高、高产稳产、集中连片、成规模的高标准基本农田集中连片项目区，加快传统农业向现代农业转化，推进农业生产规模化。

二、农用地整治重点项目

规模、布局、时序：该类重点项目共7个，总规模481.55公顷，投资1733.58万元；2015年至2020年的重点项目7个，主要分布在石文镇、峡河乡、救兵镇、上马镇、马圈子乡、汤图乡和后安镇。

项目建设内容：通过土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护工程，不断提高耕地耕地，将中低产田整治为“田成方、渠相通、路相连、涝能排、旱能灌”的旱涝保收、节水高效的高产稳产田。

三、土地复垦重点项目

规模、布局、时序：该类重点项目共8个，总规模251.19公顷，投资7535.70万元；2015年至2020年重点项目8个，主要分布在石文镇、峡河乡、救兵镇、海浪乡、上马镇、马圈子乡、汤图乡和后安镇。

项目建设内容：通过土壤剥覆工程、充填工程、平整工程、坡面工程、清理工程、排灌工程、疏排工程、道路工程等，达到恢复耕地质量，有效增加耕地面积。

四、宜耕后备土地资源开发重点项目

规模、布局、时序：该类重点项目1个，位于石文镇，规模8.57公顷，投资64.28万元，建设期限2015至2020年。

项目建设内容：通过生物措施、土地平整与改造、配套完善农田水利设施、修建田间道路、营造防护林等措施，增加有效耕地面积，提高耕地质量。

# 第七章  投资分析和效益评价

- 第一节 投资估算

根据现有《土地开发整治项目估算标准》和《土地开发整治项目投资控制标准》，并参考抚顺县已经验收的土地整治项目投资情况测算出各类土地整治项目的投资估算标准和投资估算总额。规划期内，各类土地整治资金为：

高标准基本农田建设规模为4819.65公顷，平均投资估算标准为2400元/亩，估算资金总额为17350.74万元。

农用地整治规模为481.55公顷，平均投资估算标准为2400元/亩，估算资金总额为1733.58万元。

土地复垦规模为251.19公顷，平均投资估算标准为20000元/亩，估算资金总额为7535.70万元。

未利用地土地开发规模为8.57公顷，投资估算标准为5000元/亩，估算资金总额为64.28万元。

综上，全县土地整治项目共需资金26684.30万元。

- 第二节 资金筹措

土地整治资金主要通过新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、土地复垦费、用于农业土地开发的土地出让金收入和其他投入等方式进行筹措。

除部分示范项目申请中央财政投资外，其它项目投资均由地方财政承担，其中城镇建设用地整理、土地复垦投资主要由社会自筹。

抚顺县用于土地整治的资金主要有：新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、土地复垦费和土地出让金用于农业开发部分。通过2016年至2020年各类资金预算分析，未来资金能够保证本规划的顺利实施。

土地整治资金可以先由政府财政出资或进行部分土地使用权的抵押贷款解决，然后通过整治后的土地增值、城乡建设用地挂钩建设用地指标的出让金、相关税费等收益来平衡预算。

农村土地整治带动的农业综合开发等财政支农资金，土地整治带动自筹资金和金融机构贷款等社会收入。

综上，全县土地整治项目资金筹措26684.30万元。

## 第三节 资金平衡分析

根据各类土地整治项目的规模及抚顺县近年来已实施的土地整治项目亩均投资额度，结合全县国民经济和社会发展的实际情况。参考近年来国家、省等多方用于土地整治的专项资金，结合“十三五”期间国家加大土地整治，尤其是高标准基本农田建设的总体方针，根据土地整治的规模，通过新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、用于农业土地开发的土地出让金收入和其他投入等方式可筹措资金总额为26684.30万元。

综上，规划期内，资金能够保证本规划的顺利实施，资金供需达到平衡。

- 第四节 规划效益评价

一、经济效益

（一）提高耕地质量，增强粮食生产能力

以土地整治为载体和主要平台，有效整合和使用土地整治专项资金，以及其他部门涉农资金，实现土地整治与农田水利、农村道路建设体系的有机衔接。通过土地综合整治和高标准基本农田建设，增加耕地面积，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代农业提供基础支撑，通过土地集中提高规模经营和产业化水平，提高劳动生产率，从根本上保障粮食生产能力的提高。通过土地整治新增耕地203.00公顷；通过高标准基本农田建设，形成基本农田集中分布区。提高基本农田耕地质量，经整治的基本农田质量平均提高1个等级。

（二）提高农民收入，促进耕地保护

通过扩大耕地面积和提高耕地质量，可提高土地生产能力，降低生产成本，优化农民对土地投入与产出结构，进而增加当地农民收入，农民种地的积极性得到提高，有助于促进规划区基本农田的保护和建设。同时，土地整治也为当地居民提供就业机会，可有效减少当地农村过剩劳动力的闲置。此外，农田水利设施及农村交通设施的配置完善，为农业规模化、集约化、机械化提供良好的发展平台，便于现代化农业技术的推广与应用，提高农业科技含量，进而增加农业的利润空间。

（三）提高土地效益，促进城乡统筹

新增城镇建设用地的土地收益，主要体现为建新区用于城镇建设的土地收益，无论是商品房开发，还是工矿企业项目建设、城镇基础设施建设，都将大幅度提高土地生产效益。

二、社会效益

（一）改善生产生活条件，促进宜居环境建设。

一是通过农用地整治，促进田间工程配套，提高水资源利用效率；通过农田景观的建设，改善当地小气候，增强洪涝灾害抗御能力，提高农田的生物多样性保护功能。二是积极推进城镇内部结构优化，同时将基本农田、优质耕地大面积连片布局，优化空间格局，构建景观优美、人与自然和谐的宜居环境。

（二）提高用地效率，土地节约集约利用。

通过开展农村建设用地整治，提高闲散、废弃土地利用效率。合理引导产业布局，集中建设产业园区，可大幅提高土地集约程度。通过开展增减挂钩工作，保障了经济建设必须用地量，为城乡统筹发展搭建平台，可提高农村基础设施保障能力，合理布局乡镇企业和农村居民点，促进农村建设用地集约利用。

三、生态效益

通过农田整治特别是农田防护林、农田水利设施、农村道路以及护坡工程等农业基础设施的建设，改善农田小气候，增强农田洪涝灾害抵御能力；通过土地整治和生态系统建设，探索农田生态景观建设，将提高农田生态系统的生物多样性保护和景观功能，形成具有较高生态景观功能的农田景观功能区；通过乡村景观风貌提升工程及自然人文景观保护，构建城镇一体化绿色空间。通过土地整治规划的实施，加强全县生态文明建设，生态系统得到全面的完善。

# 第八章  实施规划的保障措施

综合采取法律、经济、行政、科技等手段，从机制、制度上保障整治规划的实施，确保实现整治规划目标，促进耕地保护和节约集约用地，推进抚顺县新农村建设和城乡统筹发展，增强土地资源支撑全县经济社会跨越式发展的能力。

## 第一节 健全规划实施的政策体系

一、增强法制观念和规划意识

经批准后的土地整治规划具有法律效力，是支撑国民经济社会发展十三五规划和土地利用总体规划的重要专项规划。规划一经批准不得擅自修改。

二、健全规划实施的基本制度，为规划实施提供良好的机制和制度环境

依据省、市制定的规划实施制度，制定《抚顺县土地整治规划实施管理规定》，明确规定土地整治规划实施的主体、客体、责任和义务。县、镇土地行政管理部门应认真落实土地整治规划指标，制定年度实施计划，将指标分解落实到具体项目和责任单位。

三、健全土地整治规划体系，强化土地整治规划管理

严格依据土地利用总体规划和土地整治规划进行项目规划设计，形成土地利用总体规划、土地整治规划、土地整治项目规划设计相衔接的规划体系，结合土地利用中的难点和热点，编制抚顺县迁村并点专项方案，指导城乡建设用地挂钩等重点工作有序推进。切实发挥规划对土地整治活动的控制和引导作用。

## 第二节 完善规划实施的激励措施

一、稳定投入渠道

按照“取之于土，用之于土”的原则，严格新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费的收缴使用管理，做到收缴到位，专款专用，提高使用效率，保证土地整治重点项目和重点区域投入。

二、整合涉农资金

按照“渠道不乱、用途不变、专账管理、统筹安排、各记其效”原则，把土地整治、农业综合开发、中小水利、以工代赈、防灾减灾、农村扶贫、退耕还林、中低产田改造等各类涉农、惠农资金整合起来集中使用，综合发挥各项资金的叠加效益。

三、引入社会资金参与土地整治，积极探索市场化运作模式

按照“谁投资、谁受益”的原则，逐步引导和规范公司、企业等社会资金参与土地整治项目，土地整理形成的建设用地，严格按规定以招、拍、挂方式出让，投资业主可参与公平竞拍，其投资额可转作竞拍保证金。不断推进土地整治的产业化和社会化。

四、严格控制资金支出范围，减少资金闲置和结余

严格按照土地整治相关资金的支出范围规范使用，严禁挤占、挪用和擅自扩大支出范围；按照“谁占用、谁补充，谁破坏、谁复垦”的原则，严格“新增费”和耕地开垦费的收缴使用管理，做到收缴到位，专款专用；简化项目申报程序，加强对资金使用的监督检查和绩效考评，提高资金运行效率。

## 第三节 提高规划实施的管理水平

高度重视土地整治工作，成立由县主要领导任组长、相关部门组成的土地整治领导小组，下设以国土管理部门为主的领导小组办公室。在工作方式上，形成由领导小组综合负责、协调，相关部门给予技术、资金等方面的支持，乡镇具体负责实施的机制。

一、建立目标责任制度，实施规划目标管理

县、镇级土地行政管理部门认真落实土地整治规划指标，制定土地整治年度实施计划，将指标分解落实到具体项目和责任单位。对于土地开发整理中成绩显著的地区，在安排下年度建设用地时在法律法规允许的范围内给予优先考虑作为奖励；对于没有完成年度土地开发整理计划或不按规划要求开展土地整治工作的，原则上不安排下年度的建设用地。

二、建立和完善土地整治规划实施动态巡查制度，切实加强整治规划实施管理

定期对土地整治规划执行情况进行检查，重点对土地整治重点区域土地整治进展情况进行巡查。

三、加强规划的衔接、协调和管理

既要协调与上级各类规划的关系，也要协调与本级农业、水利、交通等专项规划的关系。

四、开展规划实施评价

定期开展对规划实施效果的评价，总结规划实施中的经验和教训，提出改进规划工作的建议，作为进一步加强规划实施的依据。针对全县处于经济大发展、空间大调整的新阶段，对规划的预期性指标，应通过评估及时进行修正，增强规划的可操作性和适应性。

## 第四节 营造规划实施的良好氛围

一、完善规划工作方式

规划的修编，要坚持政府组织、专家领衔、部门合作、公共参与、科学决策的工作方针，科学系统地安排各项工作，完善部门协调机制和专家咨询制度，提高决策的科学化和民主化水平。

二、加强规划宣传

充分利用各种媒体，向公众宣传规划的具体规定、规划管理的主要手续等，让社会各界充分了解土地整治规划的重要性，增强用地单位、个人以及农村集体和农民支持土地整治规划的意识，为规划实施营造良好的社会氛围。

三、建立规划的公告和建设项目的公示制度，加大公众参与力度

除规划编制时充分征求社会各界意见外，规划经批准后，将规划的目标、范围、期限等内容向社会公告；充分发挥公众监督规划执行的作用。

四、大力鼓励农村集体和农民个人参与土地整治

通过增加投入或投工投劳，使其从土地整治中切实得到实惠，进一步发挥农民群众在土地整治中的主体作用。

## 第五节 增强规划实施的科技支撑

一、采用“3S”技术和计算机技术建立土地整治规划信息系统

加强土地开发整理的资源调查、评价和监测；加强信息建设，加强土地整治实用技术的开发和推广，在三维空间内对土地资源信息进行定性、定量和定时分析，为土地整治提供科技支撑。

二、做到“一张图”管理

向有关部门提供土地资源的基础信息和规划服务，并能用一张图，对规划执行情况进行系统反馈。

三、学习借鉴先进技术和经验

定期对相关人员进行培训，全面提高土地整治专业队伍的整体素质，提高规划管理及执行人员的管理能力和业务水平。

## 第六节 探索土地整治新模式

一、大胆创新，深化土地使用制度改革

争取建立试点区域，努力在集体建设用地流转、农村居民点整理等方面探索新思路、新机制。

二、因地制宜

针对不同土地整治区域各自的土地利用特点，探索适宜现代生态农业和新型城乡关系发展的用地新模式，增强区域土地支撑经济社会持续发展的能力。

三、土地整治工作基础要与土地确权登记颁证工作相结合

依法保障农户土地的用益物权，为集体土地置换和流转提供有效的产权制度保障。

### 附表一   抚顺县土地利用现状表

单位:公顷、%

| 地类 |  |  | 基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 | 比重（%） |
| 农 用 地 | 耕地 | 水田 | 3195.27 | 1.88 |
|  |  | 水浇地 | 144.35 | 0.09 |
|  |  | 旱地 | 20992.63 | 12.37 |
|  | 园地 |  | 1586.21 | 0.93 |
|  | 林地 |  | 124683.67 | 73.46 |
|  | 其他农用地 |  | 1958.13 | 1.15 |
|  | 农用地合计 |  | 152560.26 | 89.88 |
| 建 设 用 地 | 城乡建设用地 | 城市用地 | 16.64 | 0.01 |
|  |  | 建制镇用地 | 149.71 | 0.09 |
|  |  | 农村居民点 | 3378.17 | 1.99 |
|  |  | 采矿用地 | 1412.46 | 0.83 |
|  |  | 小计 | 4956.98 | 2.92 |
|  | 交通水利用地 | 铁路用地 | 2.03 | 0.00 |
|  |  | 公路用地 | 799.66 | 0.47 |
|  |  | 水库水面 | 4377.42 | 2.58 |
|  |  | 水工建筑用地 | 108.66 | 0.06 |
|  |  | 小计 | 5287.77 | 3.12 |
|  | 其他建设用地 | 风景名胜及 特殊用地 | 74.67 | 0.04 |
|  |  | 小计 | 74.67 | 0.04 |
|  | 建设用地合计 |  | 10319.42 | 6.08 |
| 其他土地 | 水域 |  | 2317.33 | 1.37 |
|  | 滩涂沼泽 |  | 1411.39 | 0.83 |
|  | 自然保留地 |  | 3127.87 | 1.84 |
|  | 其他用地合计 |  | 6856.59 | 4.04 |
| 土地总面积 |  |  | 169736.27 | 100.00 |

### 附表二   抚顺县土地整治规划控制指标表

| 指标 | 规划目标 |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公顷 | 万亩 |  |
| 高标准基本农田建设规模 | 2969-4895.00 | 4.45-7.34 | 约束性 |
| 经整治的基本农田耕地质量提高程度 | 1等 |  | 预期性 |
| 补充耕地总量 | 203.00 | 0.30 | 约束性 |
| 农用地整治补充耕地 | 50.00 | 0.07 | 预期性 |
| 土地复垦补充耕地 | 147.00 | 0.22 | 预期性 |
| 宜耕后备土地开发补充耕地 | 6.00 | 0.01 | 预期性 |

### 附表三   抚顺县土地整治潜力汇总表

单位：公顷

| 乡镇 | 农用地整理 |  | 农村建设用地整理 |  |  | 土地复垦 |  | 宜耕后备土 地资源开发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整理 规模 | 可补充 耕地面积 | 整理 规模 | 可减少 建设 用地面积 | 可补充 耕地面积 | 复垦 规模 | 可补充 耕地面积 | 开发 规模 | 可补充 耕地面积 |
| 海浪乡 | 2452.63 | 13.88 | 39.34 | 7.87 | 6.37 | 27.2 | 15.78 | 9.42 | 6.59 |
| 后安镇 | 2154.34 | 24.5 | 66.87 | 13.35 | 10.44 | 132.19 | 76.67 | 54.06 | 37.84 |
| 救兵镇 | 2548.43 | 28.21 | 99.86 | 19.97 | 16.54 | 206.55 | 119.8 | 54.9 | 38.43 |
| 马圈子乡 | 938.88 | 10.79 | 17.76 | 3.55 | 2.88 | 21.96 | 12.79 | 85.19 | 43.08 |
| 上马镇 | 3708.32 | 28.77 | 71.12 | 13.67 | 10.68 | 184.96 | 107.28 | 135.94 | 95.16 |
| 石文镇 | 2411.08 | 17.66 | 58.79 | 11.76 | 9.52 | 139.22 | 80.75 | 14.71 | 10.3 |
| 汤图乡 | 1721.54 | 11.73 | 26.22 | 5.24 | 4.2 | 12.42 | 7.2 | 17.62 | 12.33 |
| 峡河乡 | 1418.99 | 19.4 | 46.29 | 9.33 | 7.37 | 66.78 | 38.73 | 22.46 | 15.72 |
| 合计 | 17354.21 | 154.93 | 426.25 | 84.74 | 68 | 791.28 | 459 | 326.15 | 228.3 |

### 附表四   抚顺县土地整治项目表

单位：公顷

| 项目 编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 | 补充耕地 面积 | 投资规模（万元） | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚顺县石文镇高标准基本农田建设项目 | 高标准基本 农田建设 | 423.09 | 2.88 | 1523.124 | 2018-2020 |
| 2 | 抚顺县峡河乡高标准基本农田建设项目 | 高标准基本 农田建设 | 376.8 | 2.18 | 1356.48 | 2018-2020 |
| 3 | 抚顺县救兵镇高标准基本农田建设项目 | 高标准基本 农田建设 | 444.05 | 3.40 | 1598.58 | 2018-2020 |
| 4 | 抚顺县海浪乡高标准基本农田建设项目 | 高标准基本 农田建设 | 403.37 | 2.59 | 1452.132 | 2018-2020 |
| 5 | 抚顺县后安镇高标准基本农田建设项目 | 高标准基本 农田建设 | 275.45 | 1.93 | 991.62 | 2018-2020 |
| 6 | 抚顺县上马镇高标准基本农田建设项目 | 高标准基本 农田建设 | 1957.97 | 10.05 | 7048.692 | 2018-2020 |
| 7 | 抚顺县马圈子乡高标准基本农田建设项目 | 高标准基本 农田建设 | 153.34 | 1.73 | 552.024 | 2018-2020 |
| 8 | 抚顺县汤图乡高标准基本农田建设项目 | 高标准基本 农田建设 | 785.58 | 5.24 | 2828.088 | 2018-2020 |
| 小计 |  |  | 4819.65 | 30.00 | 17350.74 | — |
| 9 | 抚顺县石文镇农用地 整理项目 | 农用地整理 项目 | 172.08 | 4.97 | 619.48 | 2016-2020 |
| 10 | 抚顺县峡河乡农用地 整理项目 | 农用地整理 项目 | 13.53 | 0.87 | 48.71 | 2016-2020 |
| 11 | 抚顺县救兵镇农用地 整理项目 | 农用地整理 项目 | 18.99 | 1.82 | 68.36 | 2016-2020 |
| 12 | 抚顺县后安镇农用地 整理项目 | 农用地整理 项目 | 115.81 | 4.62 | 416.92 | 2016-2020 |
| 13 | 抚顺县上马镇农用地 整理项目 | 农用地整理 项目 | 58.65 | 1.88 | 211.14 | 2016-2020 |
| 14 | 抚顺县马圈子乡农用地 整理项目 | 农用地整理 项目 | 84.91 | 4.12 | 305.68 | 2016-2020 |
| 15 | 抚顺县汤图乡农用地 整理项目 | 农用地整理 项目 | 17.58 | 1.72 | 63.29 | 2016-2020 |
| 小计 |  |  | 481.55 | 20.00 | 1733.58 | — |
| 16 | 抚顺县石文镇 土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 26.71 | 15.52 | 801.30 | 2016-2020 |
| 17 | 抚顺县峡河乡 土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 21.36 | 12.39 | 640.80 | 2016-2020 |
| 18 | 抚顺县救兵镇 土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 62.03 | 36.38 | 1860.90 | 2016-2020 |
| 19 | 抚顺县海浪乡 土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 26.52 | 15.38 | 795.60 | 2016-2020 |
| 20 | 抚顺县后安镇 土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 28.84 | 16.93 | 865.20 | 2016-2020 |
| 21 | 抚顺县上马镇 土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 44.64 | 26.49 | 1339.20 | 2016-2020 |
| 22 | 抚顺县马圈子乡 土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 31.05 | 18.09 | 931.50 | 2016-2020 |
| 23 | 抚顺县汤图乡 土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 10.04 | 5.82 | 301.20 | 2016-2020 |
| 小计 |  |  | 251.19 | 147.00 | 7535.70 | — |
| 24 | 抚顺县救兵镇 土地开发项目 | 土地开发 项目 | 8.57 | 6.00 | 64.28 | 2016-2020 |
| 小计 |  |  | 8.57 | 6.00 | 34.28 | — |

### 附  图

附图一 土地利用现状图

附图二 高标准基本农田建设项目规划图

附图三 农用地整理潜力分布图

附图四 农村建设用地整理潜力分布图

附图五 土地复垦潜力分布图

附图六 宜耕后备土地资源开发潜力分布图

附图七 土地整治项目规划图